URBANISMO. Deberes de los propietarios. Deberes de conservación: objeto y finalidad. Límites: en situación de ruina. Orden de ejecución. Ejecución subsidiaria.

T.S. (Sala 3ª. Sección 5ª).

Sentencia 31 marzo 2000.
P.: Sr. Sanz Bayón.

La Gerencia municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en acuerdo de 6 de agosto de 1991 (ratificado en reposición mediante resolución de 27 de noviembre del mismo año), requirió a la propiedad de una finca urbana para que ingresase en las arcas municipales la diferencia resultante entre la cantidad gastada por el órgano municipal en realizar subsidiariamente obras de reposición y conservación del edificio y aquella a cuyo ingreso la propiedad fue requerida con carácter cautelar para el mismo fin.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, fue desestimado por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en sentencia de 8 de julio de 1994. Dicha sentencia es revocada en parte en casación por la del Tribunal Supremo objeto de comentario, en la que, estimando en parte el recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto, se reduce significativamente la cantidad reclamada en el acto impugnado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En el presente recurso se impugna la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Madrid de 8 Jul. 1994, que desestimó el recurso formulado contra el Decreto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Madrid de 6 Ago. 1991, ratificado en reposición el 27 Nov. mismo año, en virtud de los cuales se requería a la propiedad de la finca urbana de la calle Ponzano, a ingresar en las Arcas Municipales la diferencia resultante entre la cantidad gastada por el órgano municipal, al realizar subsidiariamente obras de reposición y conservación del mencionado edificio por valor de 14.111.628 ptas., y la que fue requerida con carácter cautelar ascendente a 2.790.00 ptas., de lo que resulta la cantidad de 11.321.628 ptas. aquí reclamada.

Segundo. La parte recurrente como único motivo de casación, al amparo del art. 95.1.4 de nuestra ley jurisdiccional, alega la infracción del art. 181 de la Ley del Suelo de 1976 y jurisprudencia aplicable, pues algunas de las obras realizadas en ejecución subsidiaria, exceden de lo ordenado y amparado por el art. 181 citado, reconociendo que la liquidación que el Ayuntamiento podría girar, en su caso, debía ser o haber sido por un importe de 8.488.152 ptas., y no por el importe de 14.111.628 ptas., como así lo solicita subsidiariamente, en el suplico de este recurso, tras pedir en primer lugar la nulidad de la liquidación practicada por el órgano municipal madrileño.

Tercero. Las órdenes de ejecución de las obras previstas en el art. 181 antecitado, están limitadas por su propia finalidad, a las obras necesarias para conservar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato del edificio, señaladas en el precepto citado, pues en virtud del principio de proporcionalidad, sancionado en los arts. 4 y 6 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 Jun. 1955, no pueden ir más allá de lo que estrictamente exija el mantener el inmueble en su estado normal de seguridad, salubridad y ornato, en todo caso y cualquiera que sean las circunstancias imperantes. Por lógica analogía contradictoria, no cabrá imponer tales medidas, en los supuestos a que el art. 183 del mismo texto legal supedita la declaración de ruina, pues las obligaciones del propietario y la potestad de policía asignada a la Administración, ceden cuando los daños no son reparables por los medios normales y cuando el coste de las reparaciones necesarias para la conservación del inmueble en las antecitadas condiciones mínimas, supera el cincuenta por ciento del valor del edificio, excluido el del solar, pues en estos casos lo procedente no es obligar a la reparación, sino declarar el estado ruinoso del inmueble.

Pero la incompatibilidad entre el estado ruinoso de un edificio y las ordenes de ejecución de obras en el mismo, no solamente es aplicable al supuesto de que el aludido estado de ruina se encuentre prejuzgado administrativa o jurisdiccionalmente, sino también al de que el mismo, se acredite suficientemente en el procedimiento administrativo o proceso judicial seguidos para impugnar la legalidad de dichas ordenes, sin que quepa por tanto, imponer al propietario que se opone a ellas, la obtención previa de una declaración formal de ruina, ya que en todo caso, el pronunciamiento de ésta también constituye deber municipal actuable incluso de oficio, si bien durante la sustanciación del expediente de ruina, la Administración sólo puede ordenar la realización de obras imprescindibles para evitar los peligros en personas y bienes, ya que la declaración de ruina es incompatible con la imposición de obras que no sean las estrictamente necesarias para evitar la caída de la construcción o las indispensables para garantizar la mera y estricta seguridad de personas y bienes, mientras se tramita y está pendiente de decidir la cuestión acerca de la situación de ruina del edificio --TS SS 16 Abr. 1983, 12 Feb. y 22 Abr. 1988, 4 Abr. 1989, 31 Oct. 1990 y 18 Abr. 1997--

Cuarto. En el presente supuesto, aparece suficientemente claro, de los diversos informes técnicos y periciales que constan en las actuaciones e incluso en la jurisdicción civil sobre la resolución de los contratos de arrendamiento, que el edificio aquí contemplado se encontraba de hecho en situación de ruina, tal como ésta es contemplada en la Ley del Suelo, pero no es menos exacto que cuando se inició el expediente con los requerimientos a realizar las obras necesarias del art. 181 Ley del Suelo, de 21 Abr. 1988 y 17 May. 1988, tras intervención de los Bomberos el 15 May., desalojando el edificio, con realojo de los inquilinos, no se había iniciado expediente alguno de ruina, ni de oficio ni a petición de la propiedad, la que no recurrió los citados requerimientos y accedió a la ejecución subsidiaria del Ayuntamiento, asumiendo el ingreso cautelar de los 2.700.000 ptas., calculados por el ente municipal para esas obras.

No obstante, el 15 Jul. 1988, fue solicitada por la representación de la propiedad que se dieran por concluidas las obras y anunciando la solicitud de incoación del expediente de ruina, tramitándose el mismo desde Sep. 1988, habiéndose finalizado las obras subsidiariamente ejecutadas en Octubre de 1988.

Quinto. En virtud de lo anteriormente expuesto, y de la doctrina jurisprudencial anticipada, ha de calificarse como ajustadas a Derecho, y conforme con lo dispuesto en el art. 181 de la Ley del Suelo de 1976, los requerimientos a la propiedad del inmueble para la realización de las obras necesarias para mantener el edificio en las condiciones ordinarias de seguridad, salubridad y ornato, toda vez que no se había declarado la ruina del inmueble y ni siquiera se habría iniciado ni peticionado la incoación del correspondiente expediente de ruina, habiendo sido aceptados, además, por el interesado tales requerimientos, con el correspondiente apercibimiento de subsidiaridad, por lo que no cabe estimar la alegada infracción del art. 181 de la Ley del Suelo, en lo relativo al estricto requerimiento de realización, limitada a las obras de esa naturaleza, que debió así ser cumplido estrictamente en la ejecución subsidiaria de éstas, máxime dado el evidente estado de ruina del edificio, aunque no hubiera sido reconocido legalmente, debiendo pues tales obras haberse reducido a lo básicamente indispensable para garantizar la seguridad de personas y bienes.

Sexto. Del resultado del informe pericial, practicado en autos, en relación con las facturas presentadas por el Ayuntamiento sobre la realización subsidiaria de tales obras, se desprende que la facturación por 14.111.628 ptas., ha de reputarse absolutamente desproporcionada, no sólo en relación a la previsión inicial cuantificada en el ingreso cautelar, prudentemente calculado en 2.700.000 ptas., sino también en relación con el valor del inmueble muy próximo a esa cifra, lo que es indicativo que las obras subsidiariamente realizadas por el ente municipal, excedieron notoriamente a los límites cuantitativos y cualitativos señalados en el art. 181 de la Ley del Suelo, y concretamente con los aquí previsiblemente necesarios, que desde la iniciación del expediente de ruina debieron limitarse a los necesarios para mantener la estabilidad del edificio, hasta la conclusión de dicho expediente, y que desde luego en ningún caso pueden reputarse superiores a los 8.484.152 ptas., que aun estimándose elevados, han sido aceptados por el recurrente en el petitum subsidiario de su recurso de casación, por lo que procede estimar en parte este motivo.

Séptimo. Al haber sido estimado en parte, el motivo de casación deducido, a tener de lo dispuesto en el art. 102.2 de nuestra Ley Jurisdiccional, no procede hacer expresa declaración sobre las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en lo relativo a las de este recurso de casación.